GAP KAPSAMINDA YAPILAN

ARAZİ  TOPLULAŞTIRMA  ÇALIŞMALARI

Uğur BÜYÜKHATİPOĞLU

Bölge Müdür Yardımcısı

ŞANLIURFA

ARAZİ TOPLULAŞTIRMANIN TANIMI VE AMACI

- Arazi toplulaştırması, çeşitli nedenlerle parçalanmış, bölünmüş ve ekonomik üretime imkan vermeyen parsellerin modern sulama sistemine uygun olarak tarla içi geliştirme hizmetleri ve proje sahasındaki kamu yatırımları için yer tahsisleriyle birlikte planlanması ve uygulanması işlemidir.

- Amacı ise daha az zaman, az işgücü ve sermaye kullanımı ile tarımsal üretimi artırmak  ve kırsal kesimdeki hayat standardını yükseltmektir.

- Arazi toplulaştırmasının  bir çok faydaları olduğu gibi sulama alanlarında istenilen faydayı sağlamak için  vazgeçilmez bir işlemdir.

- Sulama yapılan alanlarda arazi toplulaştırma projesinin uygulanmasıyla sulama şebekesinde % 35 tasarruf sağlandığı gibi, projenin uygulanmaması durumunda ise parsellerin %35’i susuz %40’ı  ise yolsuz kalmaktadır.

- Toplulaştırma projelerinin uygulanmasıyla parsellerin % 100’ü suya ve yola kavuşmaktadır.

- Sulama alanlarında toplulaştırma uygulanmasıyla kanal güzergahlarında araziler için kamulaştırma yapılmamaktadır.

- Toplulaştırmayla birlikte, gelişmiş tarım teknikleri kullanılmakta, sulama randımanı yükselmekte, işletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler kısalmakta, işletme büyüklükleri artırılmakta,  arazilerden elde edilen net gelir artmakta, proje alanında özellikle sosyal huzur gibi çok önemli faydalar sağlanmaktadır.

- Arazi toplulaştırma projeleri, sulama projelerinin maliyetinin çok çok altında düşük bir maliyetle yapılabilmektedir.

Yaylak Ov.Sul.Prj.(18 322 ha) 		          Bozova Pom.Sul.Prj (8 669 ha)

İnş.İhale Bedeli  : 165 000 000 $	          İnş.İhale Bedeli   : 57 300 000 $ +

68 700  000 €

Top. Keş.Bedeli : 875 Milyar TL	          Top. Keş.Bedeli  : 370 Milyar TL.

İhale Bedeli	  : 149 Milyar TL	                     İhale Bedeli	   : 55 Milyar TL.

(2001 yılı fiyatları)

FAYDALARI

- Parçalı ve şekilsiz araziler bir araya getirilerek verimlilik artırılmakta ve makineli tarıma uygun hale dönüştürülerek girdilerde tasarruf sağlanmaktadır.

- Müştereklikten doğan huzursuzluklar müşterekliğe son verebildiği için ortadan kalkmaktadır.

- Bütün parsellerin yol ve su ile irtibatı sağlanmaktadır.

- Köy sınırları; yol, Kanal, Kanalet gibi sabit hudutlara dayandırıldığından köyler arası sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır.

-	İhtiyaç duyulan köylerde yeni köy gelişme alanları ayrılmaktadır.

-	Arazi Toplulaştırması ile birlikte % 50 tarımsal üretim artışı olmaktadır.

-	Proje alanlarında % 10 kamu yatırım payı kesintisi ile herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmediği gibi sulama inşaatlarında % 30 oranında tasarruf sağlanmaktadır.

GAP alanındaki illerden sadece Şanlıurfa ilinin tamamı Tarım Reformu Uygulama Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu proje ile sulanacak olan 1.822 Milyon Ha’lık alanın %51 (932 250 Ha.) Şanlıurfa ili sınırları dahilindedir. Bu açıdan bakıldığında Şanlıurfa ilindeki Tarım Reformu çalışmalarının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca çalışmalarına 1995 yılında Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda başlatılıp daha sonra Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü Uygulama Alanına dahil edilen Kayacak Barajı Sulama alanı içinde bulunan Gaziantep iline bağlı 9100 Ha (17 Köy) ve Kilis iline bağlı 11000 Ha (17 Köy) uygulama alanı olarak ilan edilmiş, Gaziantep iline bağlı 9100 Ha (17 Köy) 07.02.2007 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalar başlatılmıştır.

Diyarbakır İli Merkez İlçe Ekinciler ve Çakmak köyleri arazi toplulaştırma projesi 24.09.2007 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalar başlatılmıştır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

GAP’TA 22 BARAJ, 19 HİDROELEKTRİK SANTRALI,  1,822 MİLYON HEKTAR SULAMA ALANI  BULUNMAKTADIR.

TÜRKİYE’NİN HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİNİN % 21’İ,  GAP’TA BULUNMAKTADIR

TÜRKİYE’NİN SULANABİLİR TARIM ALANININ % 20’Sİ        GAP’TADIR

GAP’IN CAN DAMARI  DİCLE - FIRAT NEHİRLERİ    TÜRKİYE SU POTANSİYELİNİN YAKLAŞIK %28.5’İNİ OLUŞTURMAKTADIR.

GAP ENERJİ PROJELERİNİN % 74’Ü TAMAMLANDI 14 baraj ve 9 HES işletmede

GAP SULAMA PROJELERİNİN %15’ İ TAMAMLANDI, %6’ SININ İNŞAATI DEVAM EDİYOR.

1 822 000 hektar sulama sahasının (%46 cazibe+%54 pompaj)

272 972 hektarı sulanıyor, 99 518 hektarda inşaat devam ediyor

- 16.06.1986 tarihinde Bakanlar Kurulunca Tarım Reformu uygulama bölgesi ilan edilen Şanlıurfa İlinde, arazi toplulaştırma çalışmaları Temmuz 1989 yılında başlamıştır.

- DSİ tarafından sulama projeleri ve inşaatları yürütülmekte olup Bölgemiz sulama projelerinde uygulanan zorunlu toplulaştırma çalışmaları Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde  yürütülmektedir.

- Şanlıurfa Bölgemizde 2007 yılı sonu itibariyle 196 608 ha (%21.09) işletmede, 14 512 ha (%1.56)  inşaat programında, 342 708 ha yatırım programında, 290 213 ha planlaması  tamamlanan, 18 618 ha  etüdü devam eden saha olup kalan 69 591 ha saha ise etüt edilecektir.

I-Harran Ovası II.Kısım Sul. Alanı Toplulaştırma Projesi

16 000  Ha

Akçakale 16, Harran 11 köyde 05.09.2000 tarihinde işe başlanılmış,

27 Köyün  parselasyon planlarının arazi ve büro kontrollerinin yapılması için Kadastro Müdürlüğünce çalışmalara başlanmıştır.

Harran Ovası II.Kısım Sul. Alanı Toplulaştırma Projesi

15 780  Ha

Merkeze bağlı 21 köyde 05.09.2000 tarihinde işe başlanılmış. Bu alanın blok planlarının tamamı 2007 yılında Bölge Müdürlüğümüze intikal etmiş olup tercih alım çalışmaları tamamlanarak 2 köyün parselasyon planı mahallinde askıya çıkarılmıştır.

Harran Ovası II.Kısım Sul. Alanı Toplulaştırma Projesi
9 000  Ha (13 090 Ha)

Akçakale 8, Harran 3 Köyde 05.09.2000 tarihinde işe başlanılmış, 11 köyün parselasyon planları tamamlanmış olup,

Kadastro Müdürlüğü ile yapılan görüşmede 18 000 Ha ve 16 000 Ha AT projelerinin tamamlanması neticesinde, bu projede de çalışmalara başlanılacaktır.

Baziki-Suruç Ovası Toplulaştırma Projesi

- 18 500 Ha; (Yaylak)

- Bozova İlçesine bağlı 36 Köy 2 Belde Ağustos 2001 tarihinde işe başlanılmış, tüm çalışmalar tamamlanmıştır.

- Suruç Ovası 94 814 Ha;

AT1, AT2 hazırlanmış, 134 yerleşim yerini kapsayan alan, Toplulaştırma Alanı ilan edilmiştir. Bu proje kapsamında yer alan Kadastral Parsel Alan kontrolü işi 2006 yılı sonu itibariyle yüklenici firmaya verilmiş ve firma tarafından sayısallaştırma çalışmaları tamamlanmış. Sayısallaştırma paftaları ve dokümanları Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiş olup, kontrol çalışmaları devam etmektedir.

Harran Ovası II.Kısım Projesi

Arazi Toplulaştırma Alanında (2500 Ha.) ihalesi Genel  Müdürlüğümüz  tarafında  yapılmış 19.09.2007 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak işe başlatılmıştır.

Ünlü Köyü Toplulaştırma Projesi

Harran İlçesi Ünlü Köyünde zorunlu toplulaştırma kararı alınarak çalışmalara başlanılmış, At-1,  At-2, halihazır çalışmaları tamamlanmıştır.

DİYARBAKIR İLİ EKİNCİLER VE ÇAKMAK KÖYLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ

Diyarbakır İline bağlı  Ekinciler ve Çakmak Köyleri (2000 Ha) Arazi Toplulaştırma Projesinin ihalesi  10.08.2007 tarihinde yapılmış, 19.09.2007 tarihinde de sözleşmesi  imzalanmıştır. 24.09.2007 tarihinde yüklenici firmaya  yer teslimi yapılarak, işe başlatılmıştır.

Gaziantep  Kayacık  Barajı  Sulama   Alanında bulunan  20 000 Ha lık alanın ön etüdü yapılmıştır.

2006 Yılı yatırım programından yer alan;

Gaziantep   İli   Oğuzeli İlçesine  bağlı 17 köyü kapsayan 9 100 Ha lık  alanın 25.12.2006  tarihinde İhalesi  yapılmış,  06.02.2007   tarihinde   sözleşme imzalanmış, yüklenici firmaya 07.02.2007 tarihinde yer teslimi  yapılıp  işe  başlatılmış, halihazır çalışmaları tamamlanmıştır.

2007 yatırım programında bulunan;

Kilis İli Elbeyli ilçesine Bağlı 17 köyü kapsayan   11 000 Ha  lık alanın ihalesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

ubuyukhatipoglu@dsi.gov.tr